|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы**  **БАЙМАК РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ\* ИШБИР:Е АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е**  **ХАКИМИ»ТЕ**  453677,Байма7 районы,Ишбир6е ауылы,  С. Юлаев урамы, 29  тел.:8(34751) 4-67-44 |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО**  **ПОСЕЛЕНИЯ ИШБЕРДИНСКИЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН**  **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**  453677, Баймакский район, с.Ишберда,  улица С. Юлаева, 29  тел.: 8(34751) 4-67-44 |

**?АРАР**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 17 » апрель 2018 й. № 12 « 17 » апреля 2018 г.**

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана мероприятий**  **по благоустройству,санитарной очистке и озеленению территории**  **СП Ишбердинский сельсовет**  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ишбердинский сельсовет , с целью улучшения санитарно-экологической обстановки на территории сельского поселения, администрация сельского поселения  **постановляет:**  1. Провести в апреле - мае и сентябре-октябре месячники по благоустройству, санитарной очистке и озеленению сельского поселения Ишбердинский сельсовет .  2.Утвердить план   мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории СП Ишбердинский сельсовет.(Приложение 1) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.        26 апреля 2018 года объявить всеобщий субботник. Считать каждый четверг недели днем санитарной очистки и благоустройства территории сельского поселения Ишбердинский сельсовет.  4.        Руководителям организаций, учреждений, независимо от форм собственности, организовать санитарную очистку прилегающих территорий и на закрепленных участках (Приложение 2)  5.        Частным домовладельцам организовать уборку дворов, улиц, заборов, прилегающих территорий, озеленить, очистить переулки и канавки.  6. Назначить ответственными  за организацию, проведение субботников и месячника по благоустройствуи улучшению санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Ишбердинский сельсовет - депутатов сельского совета .  7. Для подведения итогов месячника по санитарной очистке и благоустройству сельского поселения объявить конкурс по следующим номинациям: « Самая чистая улица», «Образцовый дом».  8. Для организации подведения итогов месячника по санитарной очистке и благоустройству сельского поселения утвердить состав комиссии конкурса (Приложение3  9. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте сельского поселения <http://ishberda.ru/wp-login.php>,  информационных стендах.  10.        Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой .  Глава СП Ишбердинский сельсовет Исяндавлетова Г.Р  Приложение №2  к постановлению № 12  от 17.04.2018  **План**  **мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории СП Ишбердинский сельсовет**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Название мероприятия | Ответственные лица | Срок исполнения | | Организовать и провести общесельские  субботники по уборке территорий улиц, дворов, учреждений,  населённых пунктов | Депутаты,  руководители,  предприниматели,  собственники | До 25 мая | | Благоустройство территории обелисков | Администрация СП | До 1 мая | | Санитарная уборка кладбищ | Депутаты | До 9 мая | | Озеленение территорий бесхозяйных участков,  территории мечети с.Ишберда,д.Бурзян-Елга | Депутаты | май | | Снос бесхозных, разрушенных и обгоревших зданий и сооружений | Старосты  Депутаты  Собственники зданий | До 15 июня | | Очистка от мусора береговой полосы рек  Акция «Чистый берег» | Администрация СП  старосты | До 1 июня  До 15 сентября | | Акция «Чистый родник» | Администрация СП  старосты | До 1 июня  До 15 сентября | | Акция “Чистый лес” | Администрация СП  Сотрудники лесхоза | Июнь  сентябрь | | Очистка полосы отвода межпоселенческих дорог, находящихся на территории поселения | Администрация СП  старосты | май | | Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок и мест складирования строительных материалов. | Администрация сельского поселения | До 10 июня | | Уборка пиломатериалов около частных домов. | Администрация СП  старосты | До 1 мая | | Установка дорожных знаков во всех населенных пунктах (школы) | Администрация сельского поселения  Администрация МОБУ ООШ с.Ишберда | До 25 мая | | Установка уличного освещения в с.Ишберда.  Дополнительная установка в д.Креп.Зилаир,Зелимово | Администрация сельского поселения | Июнь | | Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства через средства массовой информации  («Подслушано Ишберда,»Йылым мәктәбе”, информационные стенды) | Администрация сельского поселения | Постоянно | |

Приложение №2

к постановлению № 12

от 17.04.2018

**О закреплении территорий учреждениям и организациям**

**по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории СП Ишбердинский сельсовет**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация | Закрепленная территория | Ответственное лицо |
| МОБУ ООШ с. Ишберда | Прилегающая к основному зданию территория, обочина дороги у основного входа и обочина дороги начиная от автобусной остановки до въезда в деревню, территория детской площадки, обелиск | Тайбугин Б.Ф. |
| Детский сад «Аксэскэ» | Прилегающая к зданию территория до кладбища и до забора обелиска |
| ФАП с. Ишберда | Прилегающая к зданию территория до кладбища и до мечети | Хасанова Ф.Д. |
| Сельский клуб, сельская библиотека | Центральная площадка, обочина дороги с границы школы до границы библиотеки  Прилегающая к основному зданию территория обочина дороги начиная с автобусной остановки до остановки д. Зелимово | Халикова З.Я  Давлеткильдина Л.С. |
| АСП | Давлеткильдина Э.Ф. |
| Ветучасток | Прилегающая к зданию территория | Исмагилов М.М. |
| Лесхоз | Прилегающая к зданию лесхоза территория по периметру и до кладбища | Исяндавлетов А.З. |
| ИП по торговле | Прилегающая к зданию территория + 2 метра | ИП |
| ИП по переработке леса | Прилегающая территория +10 метров | ИП |